# məcnun — Məhsul Brief v2 (ətraflı)

Status: Rev 2.1 — persona, domen və monetizasiya qərarları kilidləndi · Tarix: 20 iyul 2026 · Sahib: Sərxan (Starsoft) · Komanda: Solo

## 1. Xülasə

Məcnun — münasibət mövzusunda dərdləşmək üçün azərbaycandilli AI yoldaşdır. İstifadəçi ex-indən danışır, indiki münasibətini analiz etdirir, qeybət qırır — mühakimə olunmadan, ana dilində, onu tanıyan bir "yaxın dost"la. Positioning: istifadəçi məcnundur (sevgidən dəli olan), app məcnunların gəlib danışdığı yerdir. İlkin bazar Azərbaycan, Faza 2 Türkiyə. Gəlir modeli: freemium + abunəlik. Solo development, 6 həftəlik aqressiv launch planı.

## 2. Brend

### 2.1 Ad və positioning

- Ad: Məcnun (kilidli). "Məcnun" həm Füzuli qəhrəmanı, həm də gündəlik dildə hal bildirən sözdür ("məcnun olmaq") — buna görə cinsiyyət kilidi yaratmır və özü marketinq materialıdır.

- Positioning cümləsi: "Ex səni məcnun edib? Gəl danışaq."

- TR körpüsü: ə-siz yazılış (mecnun) birbaşa türkcə orfoqrafiyadır; "Leyla ile Mecnun" serialı sayəsində ad TR-də isti auditoriyaya düşür.

- Yoxlama statusu: app mağazalarında münasibət/AI kateqoriyasında toqquşma görünmür. Domen kilidləndi: mecnun.app (qeydiyyat edilməlidir). Qalan: sosial handle-lar (@mecnun...), TR trademark baxışı.

### 2.2 Personalar

İstifadəçi onboarding-də danışacağı personanı seçir (kilidli: Leyli və Məcnun):

- Leyli (qadın persona) — isti, empatik, amma sözünü birbaşa deyən; lazım olanda "otur yerində" deyə bilir.

- Məcnun (kişi persona) — zarafatcıl, "qaqaş" enerjisi, birbaşa danışan. Brend adı ilə kişi personanın adının üst-üstə düşməsi qəsdəndir: Leyli və Məcnun cütlüyü izahsız tanınır, əfsanənin özü onboarding-dir. Persona xarakterləri prompt mərhələsində dəqiqləşəcək; yuxarıdakılar v1 eskizidir. Xitab isə personadan yox, istifadəçinin cinsiyyətindən asılıdır (bax §6).

### 2.3 Brend səsi

- Öz dramına gülür, amma istifadəçini heç vaxt ələ salmır.

- Qısa yazır — dost yazışması ritmi, mühazirə yox.

- Tərəf tutur (istifadəçinin tərəfini), amma zərərli hərəkətə itələmir.

- Pafos və klişe qadağandır: "hər şey yaxşı olacaq" tipli cümlələr yoxdur.

- Copy nümunələri (ton kalibri): limit ekranı — "Bu günlük məcnunluq bəsdir 😌 Sabah davam"; qeybət modu girişi — "Burda ex-in tərəfini heç vaxt tutmuram. Danış."

### 2.4 Vizual kimlik (kilidli istiqamət: monoxrom)

| Rol | Hex |
| --- | --- |
| Fon (dark) | #131313 |
| Səth / kart | #1D1D1F |
| Bot bubble | #232326 |
| Ağ (istifadəçi bubble, əsas mətn) | #F5F5F4 |
| İkincil mətn | #8E8E93 |
| Border | rgba(255,255,255,.08) |
| Light mode fon | #FAFAFA |

- Saf qara (#000) işlədilmir — OLED-də sərt kontrast və smearing verir; yumşaq qara "səliqəli dark mode" hissinin əsasıdır.

- Rəng yoxdur — rəngi kontent gətirir (emojilər, şəkillər). UI səssizdir.

- Mod fərqi inversiya ilə: qeybət modunda mode pill ağa dönür (ağ fon, qara mətn). Monoxromda ton dəyişikliyi rəng qədər hiss olunur.

- Light mode inversiya ilə pulsuz gəlir; v1 dark-first.

- Wordmark: kiçik hərflərlə "məcnun". Loqo elə dizayn olunur ki, ə⇄e keçidi bir hərf dəyişikliyi olsun: AZ-də "məcnun", TR-də "mecnun", eyni loqo.

- İkon namizədləri (dizayn fazasında): tək "ə" qlifi (əlifbamızın ən tanınan hərfi), alternativ "m" əsaslı minimal işarə.

- Tipoqrafiya tələbi: font ə hərfini mükəmməl çəkməlidir (fallback qəbuledilməzdir). Başlanğıc üçün təhlükəsiz seçim Inter; display font namizədləri dizayn fazasında "ə ğ ı ş ö ü ç" testi ilə seçilir.

### 2.5 Store təqdimatı (draft)

- Ad: "Məcnun — Münasibət AI-ı" (təkcə "Məcnun" yox — TR-də mahnı/serial axtarış səs-küyündən ayrılmaq üçün).

- Subtitle namizədi: "Dərdləş. Qeybət qır. Rahatla."

- Qısa təsvir: "Ex-dən danış, münasibətini analiz et, ürəyini boşalt. Məcnun dinləyir."

- Tagline namizədləri: "Sevgidən dəli olanlar üçün" / "Məcnun olmusan? Danış."

## 3. Problem və vizyon

İnsanlar münasibət mövzularını ən yaxın adamlarla belə tam açıq danışa bilmirlər: utanma, sözün yayılması qorxusu, mühakimə riski. ChatGPT var, amma azərbaycanca quru danışır, lokal konteksti bilmir, istifadəçini tanımır. Məcnun üç şeylə fərqlənir: canlı danışıq azərbaycancası, tərəf tutan persona, istifadəçini yadda saxlayan uzunmüddətli yaddaş.

## 4. Hədəf auditoriya

- İlkin: Azərbaycan, 18–30 yaş, şəhər auditoriyası, unisex.

- Yaş qapısı: 18+ (məcburi, məzmun xarakterinə görə).

- Faza 2: Türkiyə — hədəf launch-dan təqribən 3 ay sonra; i18n gündən 1 arxitekturadadır (bax §7.7).

## 5. Məhsul scope (v1)

### 5.1 Onboarding axını

- Splash → dil (v1: AZ)

- 18+ yaş təsdiqi

- Cinsiyyət seçimi (xitab formaları üçün)

- Persona seçimi: Leyli / Məcnun (iki kart, bir cümləlik təqdimat)

- Ad + münasibət statusu: subay / münasibətdə / yeni ayrılıb / qəlizdir 😅

- İlk mesajı persona özü atır — statusa uyğun hazır opener (məs. yeni ayrılıb → "Gəl əvvəlcədən deyim: burda ex-in tərəfini heç vaxt tutmuram 😌 Danış görüm nooldu")

### 5.2 Əsas funksiyalar

- Chat modu: ümumi münasibət söhbəti — dinləmə, dəyərləndirmə, məsləhət.

- Qeybət modu: ex-venting — persona aktiv şəkildə istifadəçinin tərəfini tutur, qeybətə qoşulur. UI-da inversiya ilə seçilir.

- Söyüş modu: premium funksiya (kilidli qərar). Pulsuz istifadəçiyə toggle görünür, basanda paywall açılır — əsas konversiya nöqtəsi. Aktivləşdirmədə əlavə 18+ təsdiq, default OFF.

- Yaddaş: sessiyalararası, §7.3-də spesifikasiya. İstifadəçiyə şəffaflıq ekranı: "Məcnun məni necə tanıyır?" — saxlanan faktların siyahısı + tək-tək və ya tam silmə. Güvən qurucu funksiyadır.

- Limitlər: gündəlik pulsuz mesaj sayğacı, limit ekranı, rewarded ad axını, paywall.

- Screenshot paylaşma: hər söhbətdən watermark-lı ("məcnun" wordmark) paylaşım — viral mexanizmin nüvəsi.

- Ayarlar: persona dəyişmə, söyüş toggle, yaddaş idarəsi, hesab/data silmə, abunəlik idarəsi.

### 5.3 v1-ə daxil deyil (backlog)

v1.5: daily check-in push-ları ("Neynir o biri? 👀" tipli, persona səsində) — retention üçün ilk prioritet; "ona nə yazım?" modu (mesaj tərtibi köməyi). v2: səsli mesajlar, TR lokalizasiyası, əlavə personalar, light mode UI.

## 6. Persona spesifikasiyası

### 6.1 Xitab matrisi (istifadəçi cinsiyyətinə görə)

| İstifadəçi | Xitablar |
| --- | --- |
| Qadın | ay qız, canım, bacım |
| Kişi | brat, qaqaş, qardaş |

Persona (Leyli/Məcnun) xitabı yox, xarakterin öz danışıq üslubunu dəyişir. Sistem promptda hər ikisi parametrdir.

### 6.2 Dil qaydaları

- Danışıq azərbaycancası, Bakı slengi, rusizmlərə icazə ("prosta", "davay", "voobşe").

- Qısa mesajlar, bəzən 2-3 ardıcıl qısa bubble (real yazışma hissi).

- Emoji təbii dozada; hər mesajda yox.

- Söyüş modu ON: yüngül-orta küfrə icazə, heç vaxt istifadəçinin özünə qarşı yox.

### 6.3 Qırmızı xətlər (bütün modlarda)

- Real şəxslərə qarşı hərəkət planı vermir: izləmə, intiqam, hesab sındırma, ünvan tapma — qəti yox. Yalnız emosional müstəvidə qalır.

- Kriz siqnallarında persona yumşalır, safety yoluna keçir (§7.5).

- İstifadəçini zərərli qərarlara itələmir; tərəf tutmaq ≠ hər şeyi təsdiqləmək.

## 7. Texniki arxitektura

### 7.1 Stack

- Mobil: React Native (Expo) — tək kodbaza, iOS + Android.

- Backend: Spring Boot — auth, chat axını, limit sayğacları, billing webhook-ları, AdMob SSV endpoint.

- DB: PostgreSQL + pgvector (yaddaş embeddings); Redis — gündəlik limit sayğacı, rate-limit, sessiya.

- LLM: Gemini Flash (cari flash versiyası). Sonradan model dəyişimi mümkün olsun deyə LLM çağırışı backend-də tək interfeys arxasındadır.

### 7.2 Prompt kompozisiyası (hər çağırışda)

persona sistem promptu (Leyli/Məcnun) + xitab parametrləri (cinsiyyət) + mod təlimatı (chat/qeybət) + söyüş bayrağı + yaddaş faktları (top-k) + korpus parçaları (mövzuya görə) + son N mesaj

### 7.3 Yaddaş dizaynı (v1)

- Hər sessiya sonunda (və ya hər ~15 mesajdan bir) ayrıca extraction çağırışı → strukturlu faktlar (JSON): ex adı, münasibət statusu, açar hadisələr, təkrarlanan mövzular, emosional vəziyyət.

- Faktlar cədvəldə saxlanılır + pgvector-da embed edilir.

- Yeni mesajda semantik axtarışla top-k uyğun fakt prompta inject olunur.

- "Məcnun məni necə tanıyır?" ekranı bu cədvəldən oxuyur; silmə birbaşa oradan.

### 7.4 RAG korpus

- Tərkib: AZ sleng lüğəti, tipik münasibət ssenariləri (ghosting, story-yə baxıb yazmama, ailə müdaxiləsi, barışıq-küsülü dövrü...), atalar sözləri/deyimlər.

- Mövzu detektoru ilə retrieval; korpus koddan ayrı fayllarda — TR fazasında paralel korpusla əvəzlənir.

### 7.5 Safety qatı (həmişə aktiv, heç bir modda sönmür)

- Kriz siqnallarının detektoru: keyword + model əsaslı.

- Aktivləşəndə: persona tonu yumşalır, empatik cavab + peşəkar dəstək resurslarına yönləndirmə; zərər üsulları haqqında heç bir detal verilmir.

- Söyüş modu safety qatına təsir etmir.

### 7.6 Monetizasiya infrastrukturu

- AdMob rewarded: client SDK (react-native-google-mobile-ads) + Server-Side Verification — reward yalnız SSV callback-dən sonra backend-də verilir.

- Billing: Google Play Billing / Apple StoreKit (məcburi), üstündə RevenueCat — planların dinamik idarəsi, qiymət dəyişikliyi app update-siz, A/B qiymət testi.

### 7.7 i18n hazırlığı

- Bütün persona mətnləri, opener-lər, UI sətirləri koddan ayrı.

- Wordmark ə⇄e dəyişiminə hazır dizayn olunur.

- Korpus modul kimi dəyişdirilir.

### 7.8 Analitika

Hadisələr: onboarding_complete, persona_selected, message_sent(mode), mode_switched, profanity_toggled, limit_hit, ad_started, ad_rewarded, paywall_view, subscribe_success, screenshot_shared, memory_viewed, memory_deleted. Alət: PostHog (kilidli); baza inteqrasiya həftə 5-də, dərin quraşdırma launch sonrası.

### 7.9 Data və məxfilik

- Söhbətlər şifrəli saxlanılır; istifadəçi hesab və bütün datanı silə bilir.

- ToS + Privacy Policy launch-dan əvvəl hazırlanır (ayrıca task, launch blokeridir).

- LLM provayderinə gedən data barədə şəffaf açıqlama Privacy-də.

## 8. Monetizasiya

| Element | Qərar |
| --- | --- |
| Pulsuz limit | Gündə 15–20 mesaj |
| Rewarded ad | +5–10 mesaj / baxış, gündə max 3 |
| Abunəlik | 10 AZN/ay başlanğıc, planlar dinamik (RevenueCat) |
| Premium daxil | Limitsiz mesaj, dərin yaddaş, söyüş modu |
| Komissiya | Store billing ~15% (kiçik developer) |

Reallıq yoxlaması: AZ-də rewarded eCPM aşağıdır — reklamın rolu gəlir deyil, limit yumşaldıb pulsuz istifadəçini saxlamaqdır. Gəlir mənbəyi abunəlikdir.

## 9. Go-to-market

- Kontent formatları: qeybət modu screenshot seriyaları ("AI-a dedim ex story-mə baxıb yazmır — cavabı məni bitirdi"), Leyli vs Qeys seçimi reveal-ları, "məcnunluq testi" hook-u.

- Built-in viral: hər screenshot paylaşımı watermark-lıdır — istifadəçi reklamı özü yayır.

- İlk 100: şəxsi network + universitet mühiti + 2–3 mikro-influencer (barter).

- ASO (AZ): açar sözlər — münasibət, ayrılıq, dərdləşmək, sevgili, ex, məsləhət. Ad formatı §2.5-dəki kimi (axtarış səs-küyündən ayrılma).

- Launch ardıcıllığı: internal beta (10–15 nəfər) → soft launch + ilk kontent dalğası → influencer dalğası.

## 10. Risklər

| Risk | Cavab |
| --- | --- |
| Novelty bitir, retention düşür | Yaddaş v1-də; daily check-in v1.5-in ilk işi |
| Store review (mature content) | 17+/18+ rating, söyüş default OFF, safety qatı review qeydlərində sənədləşdirilir |
| Adın faciəvi ağırlığı | Brend səsi hər yerdə ironiya ilə oynayır (§2.3) — pafos qadağası |
| TR-də "mecnun" axtarış səs-küyü (mahnı, serial) | Store adı "Məcnun — Münasibət AI-ı" formatında; marketinqdə həmişə tam ad |
| API xərci | Flash + gündəlik limitlər → aktiv istifadəçi başına təqribi $0.1–0.5/ay, tavanlanıb |
| Data həssaslığı | Şifrələmə, tam silmə hüququ, şəffaf Privacy |
| Trademark/domen açıq qalıb | Kilidləmə öncəsi yoxlama (bax §13) |
| Solo darboğaz | Scope donub — v1-ə əlavə yoxdur |

## 11. Metriklər (Ay 1)

- 100 istifadəçi (hədəf), amma əsl siqnallar bunlardır:

- D7 retention ≥ 20%

- Ortalama sessiya ≥ 8 mesaj

- Screenshot paylaşımı / aktiv istifadəçi (viral proxy)

- Pulsuz → abunə konversiya ≥ 2%

- North star: həftəlik aktiv istifadəçi

## 12. Timeline (6 həftə, solo)

| Həftə | İş |
| --- | --- |
| 1 | Dizayn: wordmark + ə ikonu + UI kit (Claude Design); persona prompt v1; repo/CI setup |
| 2–3 | Backend core (auth, chat, limitlər) + RN skelet + modlar + persona inteqrasiyası |
| 4 | Yaddaş v1 + AdMob SSV + RevenueCat billing |
| 5 | Safety qatı + ToS/Privacy + analitika + internal beta |
| 6 | Store submission (review 3–7 gün) + kontent hazırlığı → soft launch |

## 13. Qərar jurnalı

Kilidləndi (Rev 2.1): söyüş modu → premium · domen → mecnun.app · TR launch → launch-dan ~3 ay sonra · personalar → Leyli və Məcnun · analitika → PostHog.

Qalan açıq işlər:

- mecnun.app qeydiyyatı + @mecnun sosial handle-larının yoxlanıb tutulması.

- TR trademark baxışı (TR launch-dan əvvəl kifayətdir, indi bloker deyil).

- Leyli/Məcnun səs fərqlərinin finalı — prompt mərhələsində.

## 14. Launch-öncəsi checklist

- ☐ ToS + Privacy Policy (AZ)

- ☐ Store assets: ikon, 6–8 screenshot, təsvirlər

- ☐ Content rating anketləri (Google) / 17+ (Apple)

- ☐ Apple review qeydləri: AI chat təbiəti, safety qatı, test hesabı

- ☐ SSV endpoint canlı + sandbox billing testləri

- ☐ Kriz resursları siyahısı (lokal)

- ☐ Yaddaş silmə və hesab silmə axınlarının testi